本科毕业设计（论文）任务书

（由指导教师填写,于毕业设计（论文）开始前一周下达给学生）

| 题 目 | 零侵入异常监控平台设计与实现 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 院 系 | 计算机与软件学院 | 专业年级 |  | 软件工程2022 |
| 学 号 | 202231060905 | 学生姓名 |  | 周仪松 |
| 题 目 来 源 | 学生自拟 | 题 目 类 型 |  | 软件开发 |
| 设计（论文）选题目的及工作任务 选题的目的 在现代微服务架构下，系统调用链路错综复杂。传统的异常排查模式高度依赖于日志系统和异常堆栈（Stack Trace）。然而，在实际生产环境中，开发者常面临以下痛点： - 现场缺失： 仅凭堆栈无法还原异常发生时的业务上下文（如入参、变量状态），导致许多“偶发性”异常难以复现。 - 侵入性成本： 为捕获关键数据，开发者需手动增加大量的 log.error 或 try-catch 代码，破坏了业务代码的纯净性，且上线后难以动态调整。 - 分析效率低： 海量重复异常淹没了核心问题，缺乏有效的聚合、趋势预警及智能化的修复建议。 本课题旨在构建一套“零侵入”的异常监控闭环系统。通过 Java Agent 技术在 JVM 加载类时动态注入字节码，实现无需修改源代码即可实时采集异常现场（包括方法入参快照、线程栈等）。同时，结合大语言模型（LLM）对采集到的深度上下文进行辅助分析，从而大幅降低故障定位时间（MTTR），提升复杂分布式系统的可观测性与运维效率。 工作任务 - 背景调研与技术综述： 调研 Java Agent、字节码增强（ASM/Javassist/Byte Buddy）以及国内外主流 APM（Skywalking, Arthas）的现状，总结其在上下文捕获与性能损耗控制方面的优缺点。 - 系统架构与模块设计： 确定平台的功能模块，包括 Java Agent 采集端（插桩逻辑、采样策略、脱敏模块）、接收端 Ingest 服务、异常指纹聚合引擎、以及可视化 Web 控制台。 - 底层插桩与快照实现： 基于 SpringBoot 框架开发后端，重点攻克 Java Agent 的字节码注入逻辑，实现 onEnter 参数缓存与 onThrow 现场捕获，并解决复杂对象序列化中的循环引用、限深限长等鲁棒性问题。 - 数据治理与 AI 模块集成： 实现异常指纹聚合算法（去重合并），建立异常趋势看板。接入 LLM API，设计结构化 Prompt，实现基于异常现场的自动归因分析。 - 系统评测与优化： 获取真实业务语料或模拟高并发环境，对监控平台进行压力测试。评估 Agent 对宿主应用的 CPU/内存开销，优化异步上报队列及降级熔断策略。 - 完成论文撰写： 整理实验数据，撰写毕业设计论文。 |  |  |  |  |
| 目前资料收集情况（含指定参考资料） - Oracle.Java™Platform, Standard Edition 8 API Specification: java.lang.instrument. - Winterhalter, R. Byte Buddy: Runtime Code Generation for the Java Virtual Machine. - 吴晟, 高洪涛 等. 《Apache SkyWalking实战》. 北京: 机械工业出版社, 2020. - Java Agent Development Framework.In Journal of Advance Research in Computer Science & Engineering (ISSN: 2456-3552) - 田青海. 面向Java应用的性能监控系统的设计与实现D. 杭州: 浙江大学, 2021. DOI:10.27461/d.cnki.gzjdx.2021.002539. - 于双龙. 基于SpringBoot的APM系统的设计与实现 D. 北京: 北京交通大学, 2023. DOI:10.26944/d.cnki.gbfju.2023.001492. - 张希. 基于ASM字节码技术的无痕埋点系统设计与实现D. 武汉: 华中科技大学, 2019. DOI:10.27157/d.cnki.ghzku.2019.005191. - 迟慧智, 孔德智. Java方法增强技术研究J. 电子产品可靠性与环境试验, 2022, 40(03): 75-80. DOI:10.3969/j.issn.1672-5468.2022.03.014. |  |  |  |  |
| 设计（论文）的进程安排 2025年12月21日至2026年1月25日 收集文献，对比 Byte Buddy 与 ASM 技术路径，确定开发方案，撰写开题报告。 2025年1 月25日至2026年2月15日 学习 JVM 类加载机制及 Instrument 接口，跑通 Agent 的最小可用原型。 2025年2 月15日至2026年3月15日 完成 Agent 核心开发（参数快照、异步队列、脱敏逻辑）及后端 Ingest 接口开发。 2025年3 月15日至2026年4 月15 日 开发 Web 可视化看板，实现异常指纹聚合逻辑，集成大模型 API 进行分析测试。 2025年4 月15日至2026年5 月10 日 进行系统压测与性能对比实验，根据反馈优化 Agent 资源消耗，完成功能有效性验证。 2025年5 月11日至2026年5月28日 撰写毕业设计论文, 准备毕业答辩 |  |  |  |  |
| 设计（论文）的预期结果 完成一套可运行的“零侵入异常监控平台”，具体成果如下： - Agent 采集端组件： 一个高性能 jar 包，支持 -java agent 挂载，能够自动捕获指定包名下的异常栈帧及入参快照（JSON 格式）。 - 零侵入管控能力： 实现无需修改代码即可动态控制监控范围、采样率以及敏感字段脱敏规则。 - 聚合展示系统： 基于 SpringBoot 构建的 Web 平台，支持异常指纹自动归类、趋势统计、详细堆栈展示及参数快照回溯。 - 智能分析报告： 平台可自动生成基于 LLM 的异常分析报告，给出错误原因推断及针对性的代码修复建议。 - 技术文档与论文： 完成符合学术规范的毕业设计论文，详细记录系统的设计思路、字节码增强细节及性能评测结果。 |  |  |  |  |
| 下达任务日期： 2025年12月21日 |  |  | 要求完成日期： 2026年5月28日 |  |
| 指导教师（签名）： |  |  | 教研室主任（签名）： |  |
| 院系负责人审定（签名）： |  |  |  |  |